北芦大坑工业厂房“三旧”改造方案

为实施国土空间规划、“三旧”改造专项规划和年度实施计划，蓬江区拟实施北芦大坑工业厂房“三旧”改造项目，对位于江门市蓬江区杜阮镇北芦大坑工业区的旧厂房用地进行改造。改造方案如下：

一、改造地块的基本情况

改造地块位于蓬江区杜阮镇北芦村大坑工业区，总面积3.0605公顷（折合45.908亩），改造范围涉及的土地、房屋权属清晰，没有争议，属于江门市蓬江区杜阮镇北芦村民委员会（江门市蓬江区杜阮镇北芦股份合作经济联合社）所有。

（一）总体情况。改造地块位于蓬江区杜阮镇北芦村大坑工

业区，占地面积3.0605公顷（折合45.908亩），改造前是工业厂房，现有建筑面积约2.12万平方米，容积率为1.0。目前，地上建筑物为正常生产状态，主要用于五金加工、抛光、工艺生产等，其中，近江杜路边1200平方米为铺位使用，后面20000平方米为简易厂房，拟改造范围内共有40多个租户，除1户属租地性质外（2026年期满），其余均属村集体出租物业，大部分至2025年底租赁期满,拟改造地块地上建筑结构陈旧简陋，公共设施不完善，大部分厂房存在安全隐患，环境污染较为严重，土地利用效率低下。拟通过改造建设约3.7万平方米的商业综合项目，以“商业+仓储物流”模式运营，主要为中央厨房食品配送，预计改造后村集体年收入达600万元，保障村集体经济的不断提升。

（二）土地现状情况。改造项目地块3.0605公顷，改造

地块现状为建设用地3.0605公顷，全部为江门市蓬江区杜阮镇北芦股份合作经济联合社权属下的集体土地，实地在2009年12月31日前已建设使用，并已按规定标图入库，按建设用地进行报批。

改造项目地块现用途为工业用地，自1993年开始使用，其中，有合法用地手续面积共1.4193公顷，无合法用地手续面积1.6413公顷，地上建筑物无合法施工报建手续，现有建筑面积2.12万平方米，容积率为1.0，年产值为450万元，集体年租金收入约260万元。该地块目前尚未开始拆除现有建筑。

（三）标图入库情况。该改造项目地块3.0605公顷土地已标图入库，图斑号为44070300261。

（四）规划情况。改造地块3.0605公顷符合国土空间总体规划（土地利用总体规划和城市（镇）总体规划），已纳入江门市市区“三旧”改造专项规划，符合控制性详细规划，在详细规划中安排为商业用地（兼容物流仓储用地）、绿地。

二、改造意愿及补偿安置情况

（一）改造意愿情况。江门市蓬江区杜阮镇北芦股份合作经济联合社已按照法律法规及江门市“三旧”改造政策规定，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况、补偿安置方式及标准等事项充分征求集体经济组织和村民意见，并经江门市蓬江区杜阮镇北芦股份合作经济联合社村民代表会议三分之二以上村民代表同意。

（二）补偿安置情况。经江门市蓬江区杜阮镇北芦股份合作经济联合社依法组织村民代表会议表决同意，改造项目地块拟按规定落实违法用地处理后，按程序办理集体土地完善转用手续，对于原土地、厂房租户的搬迁补偿，由江门市蓬江区杜阮镇北芦股份合作经济联合社按相关租赁合同落实。政府不需实际支付土地补偿款、安置补助费、青苗和地上附着物补偿费，不举行听证，不安排留用地和办理社保审核。

三、改造主体及拟改造情况

该改造项目属于全面改造类型，拟采取农村集体自行改造模式，由江门市蓬江区杜阮镇北芦股份合作经济联合社作为改造主体，投入约1亿元资金自行改造。其中，拆除重建用地3.0605公顷，拆除建筑面积2.12万平方米。改造后，该宗土地约0.7319公顷将用于防护绿地、公园绿地用途，约1.8474公顷将用于商业、仓储用途，预计容积率约2.0，拟新建建筑面积约3.7万平方米。

预计改造后年产值约1000万元，村集体年收入约600万元，按照详细规划移交公益性用地约0.4812公顷。具体开发细节、移交公益性用地或配建等按照自然资源部门核发规划条件执行。

四、需办理的规划及用地手续

改造项目范围内1.6413公顷用地需办理集体土地完善转用手续，上述用地完善转用后，拟采用集体使用方式供地，由江门市蓬江区杜阮镇北芦股份合作经济联合社自行改造。

五、资金筹措

项目拟投入改造资金为1亿元，拟筹措资金方式包括自有资金、合作单位投入、银行借贷、市场融资等。项目规划为分三期实施，第一期拟投入改造资金2000万元，第二期拟投入改造资金4000万元，第三期拟投入改造资金4000万元。

六、开发时序

项目计划开发周期为3年，拟分3期开发。首期开发时间为2023年，改造面积0.5公顷（折合7.5亩）；第二期时间为2024年，改造面积0.682公顷（折合10.23亩）；第三期时间为2025年，改造面积0.665公顷（折合9.975亩）。

七、实施监管

项目改造主体应按照法律法规及省、市有关政策规定落实动工改造、补偿安置、移交公益性用地或配建等方面的义务和责任，并与蓬江区人民政府签订“三旧”改造项目实施监管协议，违反相关法规政策、监管协议造成的经济损失和法律责任由相关责任方承担。